Статистика времени разработки

1. Написание службы для взаимодействия мобильного приложения с серверной частью. Период проведения работ: c 19.04.2023 по 02.05.2023. Затрачено часов: 34 (Марат)
2. Написание хранимых процедур на сервере. Период проведения работ: с 20.04.2023 по 24.04.2023. Затрачено часов: 4. (Марат)
3. Разработка макета мобильного приложения (XML разметка. Период проведения работ с 19.04.2023 по 21.04.2023. Затрачено часов: 6 (Дарья)
4. Написание программного кода мобильного приложения.

Периоды проведения работ:

c 24.04.2023 по 03.05.2023. Затрачено часов: 16 (Дарья).

с 08.05.2023 по 24.08.2023 Затрачено часов: 156 (Дарья).

1. Написание программного кода мобильного приложения. Период проведения работ: c 04.05.2023 по 25.08.2023. Затрачено часов: 324. (Марат)

Итого:

Дарья - 178 часов. Бюджет: 178 \* 3000 = 534000 рублей

Марат - 362 часа. Бюджет: 362 \* 2500 = 905000 рублей.

Итого: 1 439 000 рублей